Système de Suivi des
Ordres de Service et Instructions du Gouverneur

Proposition fonctionnelle et conceptuelle

| Élément | Proposition |
| --- | --- |
| Finalité | Piloter et tracer l’exécution des Ordres de Service et Instructions du Gouverneur |
| Utilisateurs principaux | Gouverneur / Cabinet – Cellule de suivi – Directions – Responsables d’actions |
| Principe | Une instruction = une fiche de référence + une ou plusieurs actions suivies |
| Résultat attendu | Visibilité en temps réel sur les responsabilités, échéances, avancement, retards et preuves d’exécution |

Document de cadrage – Version conceptuelle

# 1. Vision et objectif

Le système proposé vise à transformer le suivi des Ordres de Service (OS) et des Instructions du Gouverneur en un dispositif structuré de pilotage, de relance et de traçabilité. Il ne s’agit pas uniquement de créer un registre documentaire : l’application doit permettre de savoir, à tout moment, ce qui a été décidé, qui doit agir, pour quelle échéance, quel est le niveau d’avancement et quelle preuve atteste de l’exécution.

Principe directeur : « Une instruction du Gouverneur n’est pas considérée comme suivie parce qu’elle a été enregistrée ; elle est suivie lorsqu’on peut démontrer qui fait quoi, pour quand, avec quel niveau d’avancement et quelle preuve d’exécution. »

# 2. Concept fonctionnel

Le système repose sur la chaîne de traitement suivante :

CRÉATION → ENREGISTREMENT → AFFECTATION → EXÉCUTION → SOUMISSION DES PREUVES → VALIDATION → CLÔTURE

La notion centrale est l’ACTION. Un même Ordre de Service peut générer plusieurs actions, chacune pouvant avoir son propre responsable, sa propre échéance, son avancement et ses justificatifs.

# 3. Tableau de bord exécutif

La page d’accueil doit fournir une lecture immédiate de la situation globale et mettre en évidence les éléments nécessitant une intervention.

| Indicateur | Exemple | Utilité |
| --- | --- | --- |
| Total des instructions | 128 | Volume global enregistré |
| Nouvelles | 12 | Instructions récemment enregistrées ou à affecter |
| En cours | 47 | Instructions/actions actuellement traitées |
| Exécutées | 61 | Actions ou instructions finalisées |
| En retard | 8 | Éléments dont l’échéance est dépassée |

Filtres recommandés : Période • Type • Direction/Entité • Priorité • Statut • Responsable.

# 4. Fiche d’un Ordre de Service / d’une Instruction

## 4.1 Informations générales

| Champ | Description / exemple |
| --- | --- |
| Référence | OS/DG/2026/015 |
| Type | Ordre de Service / Instruction |
| Date | 08/09/2026 |
| Objet / intitulé | Mise en œuvre du dispositif X |
| Description | Contenu ou synthèse de l’instruction |
| Document original | Pièce jointe du document signé |
| Émetteur | Gouverneur / Cabinet |
| Priorité | Critique / Haute / Normale / Faible |
| Échéance globale | 25/09/2026 |

## 4.2 Affectation

| Champ | Fonction |
| --- | --- |
| Entité responsable | Direction ou unité chargée du pilotage |
| Responsable | Personne désignée pour assurer l’exécution |
| Contributeurs | Autres entités/personnes impliquées |
| Échéance | Date limite de réalisation |
| Commentaire d’affectation | Précisions ou consignes complémentaires |

# 5. Gestion des actions

Chaque instruction peut être décomposée en actions opérationnelles. C’est cette granularité qui permet un suivi réel et évite le statut trop vague « en cours ».

| # | Action | Responsable | Échéance | Avancement | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Élaborer le rapport | DOPM | 15/09 | 100 % | Exécuté |
| 2 | Collecter les données | DSI | 12/09 | 70 % | En cours |
| 3 | Faire valider le rapport | DG | 20/09 | 0 % | À affecter |
| 4 | Transmettre au Gouverneur | Cabinet | 25/09 | 0 % | À affecter |

# 6. Statuts et règles de gestion

| Statut | Signification |
| --- | --- |
| À affecter | Instruction enregistrée mais pas encore affectée |
| Affecté | Responsable et entité désignés |
| En préparation | Travaux préparatoires en cours |
| En cours | Exécution active |
| À valider | Travail réalisé et soumis au contrôle |
| Exécuté | Action validée comme réalisée |
| En retard | Échéance dépassée alors que l’action n’est pas terminée |
| Clôturé | Instruction entièrement traitée et dossier finalisé |

Règle recommandée : « En retard » doit être calculé automatiquement à partir de l’échéance et non saisi manuellement.

# 7. Justificatifs et validation

Lorsqu’un responsable estime une action terminée, il la soumet à validation et joint les éléments permettant d’en démontrer l’exécution.

| Étape | Exemple |
| --- | --- |
| Soumission | Action déclarée terminée |
| Justificatif | Rapport, note, courrier, PV, fichier Excel, etc. |
| Contrôle | Cellule de suivi vérifie la conformité |
| Validation | Action validée et marquée Exécutée |
| Retour | Demande de complément/correction avec commentaire |

# 8. Gestion des échéances et relances

| Moment | Alerte |
| --- | --- |
| J-7 | Rappel : échéance dans 7 jours |
| J-3 | Rappel renforcé |
| J-1 | Alerte : échéance demain |
| J+1 | Action en retard |
| J+7 | Retard persistant – proposition d’escalade |

Les notifications peuvent être transmises selon le profil : responsable, direction, cellule de suivi et, si nécessaire, Cabinet.

# 9. Demande de prorogation

Lorsqu’une échéance ne peut être respectée, le responsable ou la direction peut soumettre une demande de prorogation.

| Information | Exemple |
| --- | --- |
| Échéance actuelle | 15/09/2026 |
| Nouvelle échéance proposée | 25/09/2026 |
| Motif | Dépendance / difficulté opérationnelle |
| Décision | Acceptée / Refusée |
| Trace | Date, auteur et décision conservés dans l’historique |

# 10. Journal de suivi et traçabilité

Toutes les étapes importantes doivent être historisées afin de disposer d’une piste d’audit complète.

08/09/2026 – Instruction enregistrée

09/09/2026 – Affectée à la DOPM

10/09/2026 – Responsable désigné

15/09/2026 – Rapport transmis

18/09/2026 – Demande de complément

20/09/2026 – Complément transmis

25/09/2026 – Instruction clôturée

# 11. Rôles et habilitations

| Profil | Principales fonctionnalités |
| --- | --- |
| Gouverneur | Vue globale, indicateurs, retards, consultation des dossiers et justificatifs |
| Cabinet / Secrétariat | Création, affectation, relance, validation, clôture et supervision |
| Direction | Suivi des instructions reçues, désignation des responsables, contrôle interne |
| Responsable d’action | Exécution, avancement, commentaires, justificatifs et demandes de prorogation |

# 12. Tableau de bord analytique

| Direction | Total | Exécutés | En cours | En retard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOPM | 32 | 24 | 6 | 2 |
| DSI | 25 | 18 | 5 | 2 |
| DRH | 21 | 15 | 6 | 0 |
| DAF | 18 | 16 | 1 | 1 |

Indicateurs complémentaires : taux global d’exécution, délai moyen d’exécution, nombre d’instructions en retard, répartition par priorité, évolution mensuelle et performance par direction.

# 13. Recherche et consultation

Une recherche centralisée doit permettre de retrouver rapidement une instruction par référence, objet, mot-clé, direction, responsable ou période. Les filtres doivent pouvoir être combinés.

# 14. Architecture fonctionnelle

Le modèle de données peut être structuré autour des entités suivantes :

Ordres_Instructions : fiche principale de l’OS ou de l’instruction.

Actions : tâches opérationnelles liées à l’instruction.

Utilisateurs : personnes habilitées à utiliser le système.

Directions/Entités : structure organisationnelle.

Justificatifs : documents déposés pour démontrer l’exécution.

Historique : journal des événements et modifications.

Relances : notifications et échéances générées par le système.

# 15. Workflow cible

1. Création → 2. Enregistrement → 3. Affectation → 4. Exécution des actions → 5. Soumission des preuves → 6. Validation → 7. Clôture.

En parallèle, le moteur d’échéances déclenche les rappels et alertes selon la proximité ou le dépassement de la date limite.

# 16. Recommandation de mise en œuvre

Il est recommandé de commencer par un prototype fonctionnel dans un environnement maîtrisé (par exemple un registre structuré avec tableau de bord), de le tester avec la cellule chargée du suivi, puis de le transformer en application après validation des règles de gestion.

| Phase | Objectif | Livrable |
| --- | --- | --- |
| 1. Cadrage | Valider les règles et acteurs | Cahier fonctionnel |
| 2. Prototype | Tester le registre, les actions et le tableau de bord | Prototype opérationnel |
| 3. Pilote | Tester avec un nombre limité de directions | Retour d’expérience |
| 4. Développement | Industrialiser la solution | Application |
| 5. Déploiement | Généraliser l’utilisation | Solution opérationnelle |

# 17. Conclusion

La solution proposée doit être conçue comme un « cockpit des décisions du Gouverneur ». Elle permet de passer d’un suivi essentiellement documentaire à un pilotage dynamique des engagements, avec une visibilité sur les responsabilités, les délais, les retards, les preuves d’exécution et l’historique des décisions.